**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **ИЛЕКСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25.02.2020г. с. Озерки №17-п

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельсовета п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района согласно приложению.

 2. Установить, что в отношении объектов капитального строительства и

объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальные программы

Озерского сельсовета Илекского района до 1 января 2020 года, принятие решения в соответствии с порядком, утверждаемым настоящим постановлением, не требуется.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Озерского сельсовета».

И.о. главы муниципального образования Э.Т.Зайруллина

 Приложение к постановлению

 администрации Озерского сельсовета

 от 25.02.2020 г. № 17-п

Порядок

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района

I. Основные положения

 1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района (далее - решение) устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Озерского сельсовета Илекского района в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района.

 2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

 подготовка бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности Озерского сельсовета Илекского района (далее - объекты капитального строительства) и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Озерского сельсовета Илекского района (далее - объекты недвижимого имущества) - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, а также определение главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

 реализация бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

 3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать администрация сельсовета, которая является ответственной за реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества.

 4. При исполнении местного бюджета не допускается предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.

 Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, по которым было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление

капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств.

 5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

 приоритетов и целей развития Озерского сельсовета Илекского района исходя из стратегии развития Озерского сельсовета Илекского района на долгосрочный период, прогнозов и программ социально-экономического развития Озерского сельсовета Илекского района, муниципальных программ Озерского сельсовета Илекского района;

 оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

II. Подготовка проекта решения

 6. Администрация Озерского сельсовета Илекского района подготавливает проект решения, предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной программы Озерского сельсовета Илекского района. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

 7. Проект решения содержит следующую информацию:

 наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

 направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое

перевооружение, приобретение);

 наименование главного распорядителя;

 наименования застройщика, заказчика;

 мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу и (или) мощность объекта недвижимого имущества;

 срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

 сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации;

 распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) и (или) предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

 общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировки) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

 распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

 8. К проекту решения прилагаются пояснительная записка и документ, содержащий результаты оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта, проведенной администрацией Озерского сельсовета Илекского района, а также расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и сведения об источниках финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

 Пояснительная записка должна содержать обоснование целесообразности

строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества.

 9. Проект решения, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, разрабатывается с учетом соблюдения сроков, установленных нормативными правовыми актами Озерского сельсовета Илекского района, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и порядок внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Озерский сельсовет Илекского района о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

 10. Решение утверждается администрацией Озерского сельсовета Илекского района.

 11. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.